**Итоги 2018 года**

В 2018 году на выполнение программы «Формировании современной городской среды г. Стерлитамак» выделены субсидии в размере 79, 9 млн. рублей в том числе из федерального бюджета 66, 7 млн. рублей и из бюджета Республики Башкортостан 13, 1 млн. рублей.

 Из них на дворовые территории - 32, 1 млн. рублей;

 на общественную территорию - 50, 2 млн. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды в г. Стерлитамаке из 36 дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на 2018 год, во всех дворовых территориях закончены работы по благоустройству, заасфальтировано более 40 038 м2 дворовых проездов и парковочных мест. Установлено 88 урн и 88 скамеек.

 Завершены работы по благоустройству общественной территории города – пешеходная зона по улице Худайбердина (от "Вечного огня"до ул.Элеваторная, северная и южная стороны). Проведены работы по асфальтированию парковок, пешеходных и велодорожек общей площадью 15 тыс. м2 (протяженность велодорожки более 1 км.), работы по укладке тротуарной плитки общей площадью 4774 м2, работы по монтажу сетей уличного освещения, по установке парковых светильников в количестве 69 шт., по сносу аварийных деревьев в количестве 350 шт., укладке пластикового покрытия под детские и спортивные площадки общей площадью 815 м2. Установлены арт объекты и малые архитектурные формы: торшер, световые камыши, детская спортивная площадка и ворк аут, 75 скамеек и 75 урн, защита для деревьев в количестве 27 шт. и 7 велопарковок, композиции в виде книг 3 шт. и сфер 3 шт., фигуры в виде оленей, улиток, декоративная сфера на подиуме, посажено 206 саженцев (пихта сибирская 36 штук, можжевельник 84 штук, липа разнолистная 10 шт., туя западная 76 шт.).

 В результате образовавшейся экономии по многочисленным просьбам горожан года выполнены работы по устройству уличного освещения пешеходных зон, расположенных на ул. Худайбердина в створе улиц Дистанционная - Вокзальная с северной стороны и Элеваторная - Вокзальная с южной стороны в г.Стерлитамак в количестве 122 шт. Установлено ограждение (протяженностью 550 м.) для благоустройства данной пешеходной зоны по южной стороне пешеходной.

О проблемах при реализации проекта это значительный рост цен на материалы по сравнению с ценами заложенными в сметы в период формирования программы. Так, битум в пик работ стоил более 22 тыс. руб. за тонну. Бордюры более 460. В сметах соответственно битум заложен по цене 9004 рубля, а бордюры по 277 рубля.

В целом реализация программы имела положительный общественный резонанс. Население активно приняло участие в проводимых собраниях собственников МКД, в выборе территорий для благоустройства, которое прошло в виде рейтингового голосования 18 марта 2018 года. Созданная общественная комиссия провела 15 заседаний на которых обсуждался ход реализации муниципальной программы "формирования современной городской среды" и итоги её реализации в 2018 году.