**Итоги программы 2019 г.**

В 2019 году на выполнение программы «Формировании современной городской среды г. Стерлитамак» выделены субсидии 129, 4 млн. рублей в том числе из федерального бюджета 120, 4 млн. рублей, бюджета Республики Башкортостан 2, 4 млн. рублей и из бюджета городского округа г. Стерлитамак 6, 4 млн. рублей.

Завершены работы по благоустройству парка перед ДК «Содовиков». Проведены работы по асфальтированию пешеходных дорожек общей площадью 14 440,10 м2, по монтажу опор сетей уличного освещения в количестве 98 шт., по установке парковых светильников в количестве 235 шт., укладке резинового покрытия под детские и спортивные площадки общей площадью 1 425,3 м2. Установлены арт объекты и малые архитектурные формы: 2 бюста - М.В. Ломоносову и Д.И. Менделееву, 4 каменные скамьи, 2 ротонды, 22 вазона по территории парка, часы на опоре, 4 чугунных указателя на площадки, 2 детские игровые площадки (от 1 до 6 лет и от 7 до 14 лет), 1 физкультурная площадка с тренажерами, 1 спортивная площадка с волейбольным полем, сцена со скамейками, по сносу аварийных деревьев в количестве 558 шт., посажено 211 саженцев (лип 5 шт., каштан конский 2 шт., дуб 2 шт., клен 9 шт., рябина 10 шт., ель 7 шт., лиственница 2 шт. сирень 8 шт., дерен 15 шт., чубушник 64 шт., гортензия 50 шт., спирея 4 шт., барбарис 6 шт., можжевельник 9 шт, туя 18 шт.) и устройство газона. Установлены новые объекты: модуль охраны, модуль АБК, общественные туалеты (мужской, женский и маломобильных групп населения). Смонтированы 4 акцентные входные группы выполненные в классическом стиле, на территории парка сохранен подарок от завода Хайдельберг композиция "Гномы".

Завершены работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль р. Стерля. Проведены работы по асфальтированию пешеходных и велодорожек общей площадью 3 984,25 м2 (протяженность велодорожки более 1 км.), работы по монтажу сетей уличного освещения, по установке парковых светильников в количестве 97 шт., укладке резинового покрытия под детскую площадку общей площадью 340 м2. Установлены малые архитектурные формы: 1 детская игровая площадка с тренажерами, 42 парковых скамеек и 16 парковых урн, установлены беседки в количестве 3 шт., по сносу аварийных деревьев в количестве 10 шт., посажено 62 саженца, 1600 однолетних цветущих растений, устройство газона, смонтировано ограждение вдоль парка 192 п.м., монтаж ограждений перед мостом 10 п.м., монтаж видеонаблюдения в количестве 12 шт., установлены МАФЫ "Первоклассник на глобусе", "Малый самовар", скульптура "Водопой".