|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башkортостан Республикаhы**  **Стeрлетамаk kалаhы**  **Kала округы**  **Хакимиәте** |  | **Администрация**  **городского округа**  **город Стерлитамак**  **Республики Башкортостан** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KАРАР**  07.07.2020 й**.** | №\_1377 | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  07.07.2020 г. |

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 (в ред. постановления от 29.03.2018г. №571, от 13.07.2018г. №1467, от 13.08.2018г. №1642, от 28.12.2018г. №2820, от 29.12.2018г. №2832, от 30.03.2019г. №584, от 26.07.2019 №1567, от 30.12.2019 №3053) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 68 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирование современной городской среды», Указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12.12.2018г. №1299-р, Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 №107-р, решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 19.12.2017 года № 4-2/13з «О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.11.2017 №2532 (в ред. постановления от 29.03.2018г. №571, от 13.07.2018г. №1467, от 13.08.2018г. №1642, от 28.12.2018г. №2820, от 29.12.2018г. №2832, от 30.03.2019г. №584, от 26.07.2019 №1567, от 30.12.2019 №3053), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в течении 7 дней после его подписания и размещению на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети «Интернет».

3. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства.

Глава администрации В.И. Куликов

Приложение

к постановлению

администрации городского

округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2018-2024 годы»

г. Стерлитамак- 2020 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 3012.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 68 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирование современной городской среды», Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12.12.2018г. №1299-р, Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 №107-р |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак») |
| Ответственный  исполнитель Программы | МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» |
| Участники Программы | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан(далее – муниципального образования);  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования муниципального образования. |
| Задачи Программы | - Проведение ремонта асфальтового покрытия и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;  - проведение ремонта и комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования;  - повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей. |
| Целевые показатели и  индикаторы Программы | - Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - количество комплектов проектно–сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий МКД;  -доля дворовых территорий, на которых будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;  - количество территорий общего пользования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. |
| Срок реализации  Программы | 2018- 2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | В прогнозируемый общий объем финансирования составляет 810 306, 135 тыс. рублей, в том числе:  - федеральный бюджет: 745 101, 441 тыс. рублей;  - бюджет Республики Башкортостан:  26 264, 236 тыс. рублей;  - средства населения: 1 489,501 тыс. рублей;  местный бюджет: 37 450, 957 тыс. рублей.  Объемы финансирования местного бюджета в дальнейшем могут уточняться.  Финансирование программы по годам:  • на 2018г.составляет:  77 291,444 тыс. рублей, в том числе:  - федеральный бюджет: 62 664,633 тыс. рублей;  - бюджет Республики Башкортостан: 12 337,087 тыс. рублей;  - средства населения: 1 489,501 тыс. рублей;  - местный бюджет: 800,223 тыс. рублей;  • на 2019г.составляет:  129 402,586 тыс. рублей, в том числе:  - федеральный бюджет: 120 473,808 тыс. рублей;  - бюджет Республики Башкортостан: 2 458,649 тыс. рублей;  - местный бюджет: 6 470,129 тыс. рублей;  • на 2020г., 2021г., 2022г., 2023г., 2024г. (ежегодно) составляет:  120 722, 421 тыс. рублей, в том числе:  - федеральный бюджет: 112 392, 600 тыс. рублей;  - бюджет Республики Башкортостан: 2 293, 700тыс. рублей;  - местный бюджет: 6 036, 121 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | - Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 2,3 %, т.ч. по годам:  2018 год – 2,3 %  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 36 дворовых территорий МКД, т.ч. в 2018 году:  2018 год – 36 МКД.  - 36 комплекта проектно–сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД, т.ч. в 2018 году:  2018 год – 36 МКД.  - общая площадь асфальтового покрытия дворовых территорий МКД составляет 1380 000 кв. м, из них будет отремонтировано 41 123,6 кв. м (2,3%), т.ч. в 2018 году:  2018 год – 2,3 %.  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 11596 человек, т.ч. в 2018 году:  2018 год – 11596 человек  - будет обеспечено комплексное благоустройство не менее 9 территорий общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий составит 100%. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 1310 многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью дворовых территорий 1380 тыс. кв. м.

В настоящее время количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами (далее - МАФ)) составляет 451 МКД, с площадью дворовых территорий 504,244 тыс. кв. м.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (с учетом ремонта 36 дворовых территорий в 2018 году), составляет 37,71 процентов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия. Внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, продиктована на сегодняшний день потребностью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном образовании с 2011г. – по 2013г. был реализован комплекс мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». Мероприятия подпрограммы позволили изменить внешний облик муниципального образования. С 2011 года проведено частичное благоустройство 353 дворовых территорий, а именно:

- обустроены стоянки автотранспортных средств;

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

- установлены детские и спортивные площадки.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают требованиям действующего законодательства.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров.

В муниципальном образовании 28 общественных территорий общей площадью 1400000 кв. м, 15 из которых на сегодняшний день нуждаются в ремонте.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить комфортные условия отдыха и жизни жителей.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние людей, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования.

При возникновении вышеуказанных рисков Программа подлежит корректировке.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий;

- обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целями программы являются:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – муниципального образования);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования муниципального образования.

Для достижения этих целей необходимо выполнить мероприятия по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД, входящие в минимальный перечень видов работ, а также по ремонту и благоустройству общественных территорий, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Под благоустройством дворовых территорий МКД и общественных территорий понимается совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической и эстетичной городской среды.

Данные мероприятия включают в себя следующее:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора и общественной территории разрабатывается дизайн-проект.

Все мероприятия планируются с учетом максимально комфортных условий для жизнедеятельности инвалидов.

Задачами Программы являются:

- проведение ремонта асфальтового покрытия и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;

- проведение ремонта и комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие показатели:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- количество комплектов проектно-сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия;

- количество территорий общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству;

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Сведения о показателях Программы представлены в приложении №1 к Программе.

3. Перечень мероприятий и срок реализации Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №2.

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2024 годы без выделения этапов. План реализации Программы представлен в приложении №3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование за счет средств населения в 2018 году осуществляется в размере 5 % от суммы финансирования из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы на 2019 год составляет 129 402,586 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 120 473,808 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 2 458,649 тыс. рублей, бюджета городского округа город Стерлитамак РБ 6 470,129 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и главным распорядителем бюджетных средств (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан). В соответствии с п. 8 постановления Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 года №68 софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% предусмотрено в бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержатся в приложениях №№2,4 к настоящей Программе.

Итого объем финансовых средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, составляет 810 306,135 тыс. рублей, в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета - 745 101, 441 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан – 26 264,236 тыс. рублей;

- средства населения – 1 489,501 тыс. рублей;

- местного бюджета 37 450, 957 тыс. рублей.

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий, составляет –29 955,408 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 23 645,357 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан – 4 655,175 тыс. рублей;

- средства населения - 1 489,501 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 165,375 тыс. рублей.

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий, составляет 780 350, 727 тыс. рублей, в том числе средства

- федерального бюджета 721 456, 084 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан 21 609, 061 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 37 285, 582 тыс. рублей.

Финансирование программы на 2018-2024гг. составляют:

• на 2018г.:

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий, составляет –29 955,408 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 23 645,357 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан – 4 655,175 тыс. рублей;

- средства населения - 1 489,501 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 165,375 тыс. рублей.

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий, составляет 47 336,036 тыс. рублей, в том числе средства

- федерального бюджета 39 019,276 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан 7 681,912 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 634,848 тыс. рублей.

• на 2019г.:

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий, составляет 129 402, 586 тыс. рублей, в том числе средства

- федерального бюджета 120 473,808 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан 2 458, 649 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 6 470,129 тыс. рублей.

• на 2020г.,2021г., 2022г., 2023г., 2024г., (ежегодно):

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий, составляет 120 722, 421 тыс. рублей, в том числе средства

- федерального бюджета 112 392, 600 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан 2 393, 700 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 6 036, 121 тыс. рублей.

4.1. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

и общественных территорий

Для поддержания дворовых и общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Перечень видов работ по общественной территории представлен в Приложении №7 к Программе.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора и общественной территории разрабатывается дизайн проект.

Визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовых территориях, в рамках реализации Программы, представлены в Приложении №6.

Визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на общественных территориях в рамках реализации Программы представлены в Приложении №8.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан: Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 14.09.2017 №1921 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 15.09.2017 №2051 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 15.09.2017 №2052 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 15.09.2017 №2053 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 25.12.2017 №2825 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 31.12.2017 №2906 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 27.02.2018 №324 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 28.02.2018 №337 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 28.02.2018 №339 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 10.01.2018 №17 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 29.03.2018 №571 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21.01.2019 №55 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 06.02.2019 №207 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21.02.2019 №329 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 01.03.2019 №403 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 05.08.2019 №1663 (с изменениями и дополнениями), Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 05.08.2019 №1664 (с изменениями и дополнениями) и Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07.11.2019 №2522 (с изменениями и дополнениями).

Муниципальным заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

-предварительный и квалификационный отбор предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет предложения, прошедшие предварительный и квалификационный отбор, для рассмотрения и оценки общественной комиссии, созданной постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

- прием предложений на участие в отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- представляет предложения на участие в рейтинговом голосовании общественных территорий, которое организует общественная комиссия, созданная постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Перечень дворовых территории МКД, подлежащих благоустройству (приложение №5) утверждается в рамках настоящей Программы, после проведения отбора в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 14.09.2017 года №1921.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение № 7) утверждается в рамках настоящей Программы, после проведения отбора и рейтингового голосования в порядке, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Актуализация перечня объектов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., будет ежегодно производиться в соответствии с распределением финансовых средств из федерального бюджета.

Обсуждение и утверждение дизайн-проектов осуществляется в соответствии с Порядком разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Исполнитель вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

5.2. Условия о форме и доле участия собственников помещений в МКД,

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах

дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального перечня работ

5.2.1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, а также порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального перечня работ.

5.2.2. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД, предусмотренных Программой.

5.2.3. В реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках минимального перечней работ по благоустройству предусмотрена финансовая форма участия заинтересованных лиц.

5.1.4. Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД.

5.2.5. Решение о форме и доле участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в Программу собственниками помещений в МКД виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

5.2.6. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

5.2.7. На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив осуществляет начисление по статье «Софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах. Поступившие денежные средства аккумулируются на расчетных счетах в управляющей организации, товариществе собственников жилья, жилищно-строительном кооперативе затем в полном объеме перечисляются на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».

В случае, если в реализации программы принимают участие МКД, где собственниками в качестве способа управления выбрано непосредственное управления МКД, представители заинтересованных лиц, действующие на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в МКД, организуют сбор наличных денежных средств с заинтересованных лиц с последующим их перечислением на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».

5.2.8. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

5.2.9. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

5.2.10. Со стороны МКУ «УЖКХ г.Стерлитамак» ответственным за бухгалтерское обслуживание является главный бухгалтер - ведет учет поступивших денежных средств, хранит ведомости сбора денежных средств в соответствии с правами бухгалтерского учета, согласно заключенного договора №15 от 11.07.2016г. (с изменениями и дополнениями).

5.2.11. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вносит в план –график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.2.12. Экономия, выявленная в ходе проведения закупочных процедур, на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,подлежит перераспределению:

- в 2018 году - на благоустройство пешеходной зоны, расположенной по ул. Худайбердина в створе улиц Дистанционная – Вокзальная с северной стороны и Элеваторная – Вокзальная с южной стороны, примыкающей к пешеходной зоне по улице Худайбердина (от «Вечного огня» до ул. Элеваторная, северная и южная стороны) благоустраиваемой в 2018 году, а также на благоустройство иных общественных территорий, примыкающих к вышеуказанным общественным территориям;

- в последующие годы реализации Программы- субсидии (по согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан) а также средства софинансирования из бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан могут быть перераспределены на другие прошедшие конкурсный отбор проекты по благоустройству общественных территорий в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

5.2.13. Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на основании и в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности программы

6.1. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется достижение следующих показателей:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 2,3 %;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 36 дворовых территорий;

-36 комплектов проектно–сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;

- общая площадь благоустроенного асфальтового покрытия дворовых территорий МКД составляет 1380 070 кв. м, из них будет отремонтировано 41 123,6 кв. м (2,3 %)

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 11 596 человек;

- будет обеспечено комплексное благоустройство не менее 9 территорий общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального образования;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%;

- доля участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий составит 100%;

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2024 годы без выделения этапов. Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к Программе. План реализации Программы представлен в приложении №3 к Программе.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы

Прогнозируемые итоговые результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования.

В результате реализации Программы ожидается создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по показателям, указанным в паспорте программы и приложении №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на 2018-2024 годы».

В результате реализации Программы ожидается улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города, совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам отчетного финансового года путем проведения комплексного анализа результатов деятельности Программы, а также сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации Программы с их плановыми значениями. Данный анализ позволит установить степень достижения цели и решения задач Программы. При этом она оценивается с точки зрения ее результативности и полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением администрации от 07.02.2019 г. №220 «О порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | 2018-2024 |
| 1 | Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД | % | 2,3 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 2,3 |
| 2 | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние | Ед. | 36 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 36 |
| 3 | Количество комплектов проектно–сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий МКД | Ед. | 36 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 36 |
| 4 | Доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия | % | 2,3 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2,3 |
| 5 | Количество территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству | Ед. | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | - | | | - | 9 |
| 6 | Количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД | чел | 11 596 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 11 596 |
| 7 | Уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования | % | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 8 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | | Исполнитель | Срок  исполнения | Направление и  источник  финансирования | Объем  финансирования на 2018-2024гг.,  тыс. руб. | | | | | | | | | | | Ожидаемые  результаты  реализации  мероприятий программы |
| всего | в т.ч. по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | 14 |
|  |  | Цель №1:  - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – муниципального образования); | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые показатели эффективности реализации Программы:  - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - количество комплектов проектно–сметной документации, подготовленных для выполнения ремонта дворовых территорий МКД;  -доля дворовых территорий, на которых будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;  - количество территорий общего пользования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Проведение ремонта асфальтового покрытия и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия: Разработка  проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД, ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД и размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | МКУ «УЖКХ  г. Стерлитамак» | 2018-2024 гг. | Федеральный, Республиканский, Местный бюджеты и средства населения | 29 955,408  , в том числе:  -ФБ: 23 645,357;  - РБ:  4 655,175;  -МБ: 165,375;  -СН:  1489,501. | 29 955,408  , в том числе:  -ФБ: 23 645,357;  - РБ:  4 655,175;  -МБ: 165,375;  -СН:  1 489,501. | - | - | - | - | | - | | | - | 36 локально – сметных расчетов, площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 41 123, 6кв. м. Установка урн и скамеек |
| Задача: Проведение ремонта и комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия: Разработка проектно–сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования и проведение ремонта и комплексного обустройства общественных территорий | | МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» | 2018-2024 гг. | Федеральный, Республиканский, Местный бюджеты и средства населения | 780 350, 727 в том числе:  -ФБ: 721 456, 084;  - РБ:  21 609, 061;  -МБ: 37 285, 582 | 47 336,036  , в том числе:  - ФБ 39 019,276;  - РБ 7 681,912;  - МБ 634,848 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | | | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | 9 локально – сметных расчетов и проведение ремонта асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ, снос деревьев, посадка травы, благоустройство территории, устройство освещения, установка ограждения, установка урн и скамеек. |
|  |  | | Цель №2:  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Целевые показатели эффективности реализации Программы:  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля финансового участия заинтересованных лиц выполнения работ по благоустройства дворовых территорий. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | | МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» | 2018-2024 гг. | Федеральный, Республиканский, Местный бюджеты и средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |
| 4 | Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | | МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» | 2018-2024 гг. | Федеральный, Республиканский, Местный бюджеты и средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественной территории |
| Задача: Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории | | МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» | 2018-2024 гг. | Федеральный, Республиканский, Местный бюджеты и средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | доля финансового участия заинтересованных лиц выполнения работ по благоустройству дворовых территорий составит 100% |
|  | Итого по Программе | |  |  |  | 810 306, 135  , в том:  - ФБ - 745 101, 441;  - РБ –  26 264, 236;  - СН –  1 489,501;  - МБ 37 450, 957 | 77 291,444  , в том:  - ФБ - 62 664,633;  - РБ – 12 337,087;  - СН – 1489,501;  - МБ 800, 223 | 129 402,586  , в том числе:  - ФБ  120 473,808;  - РБ  2 458,649;  - МБ  6 470,129 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | | | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | 120 722, 421  , в том числе:  - ФБ  112 392, 600;  - РБ  2 293, 700;  - МБ  6 036, 121 | |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_

План реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | |
| 2017 год | | | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | | III квартал | | IV квартал | |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» |  |  | |  | | 30.10.2017г. | |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» |  |  | |  | | 23.11.2017г. | |
|  |  |  | 2018 год | | | | | | |
|  |  |  | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №571 от 29.03.2018 О внесении изменений в постановление администрации ГО город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» | 29.03.2018 | |  | |  | |  |
| Контрольное событие №2 | Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №1467 от 13.07.2018 (в ред. постановления №571 от 29.03.2018г.) О внесении изменений в постановление администрации ГО город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» |  | |  | | 13.07.2018. | |  |
| Контрольное событие №3 | Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №1642 от 13.08.2018 (в ред. постановления №571 от 29.03.2018, №1467 от 13.07.2018) О внесении изменений в постановление администрации ГО город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» |  | |  | | 13.08.2018 | |  |
| Контрольное событие №4 | Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №2820 от 28.12.2018 (в ред. постановления №571 от 29.03.2018, №1467 от 13.07.2018, Башкортостан №1642 от 13.08.2018) О внесении изменений в постановление администрации ГО город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» |  | |  | |  | | 28.12.2018 |
| Контрольное событие №5 | Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №2832 от 29.12.2018 (в ред. постановления №571 от 29.03.2018, №1467 от 13.07.2018, Башкортостан №1642 от 13.08.2018, №2820 от 28.12.2018) О внесении изменений в постановление администрации ГО город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» |  | |  | |  | | 29.12.2018 |
|  |  |  | 2019 год | | | | | | |
|  |  |  | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | [Постановление администрации городского округа город Стерлитамак №584 от 30.03.2019г. О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 (в ред. постановления №571 от 29.03.2018г., №1467 от 13.07.2018г., №1642 от 13.08.2018г., №2820 от 28.12.2018г, №2832 от 29.12.2018г.) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»](http://sterlitamakadm.ru/city/zhkh/formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy/2019-god/dokumenty/post_584_30.03.2019.pdf) | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» | 30.03.2019 | |  | |  | |  |
| Контрольное событие № 2 | [Постановление администрации городского округа город Стерлитамак №1567 от 26.07.2019г.  «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23 ноября 2017 г. №2532 (в ред. постановления №571 от 29.03.2018г., №1467 от 13.07.2018г., №1642 от 13.08.2018г., №2820 от 28.12.2018г, №2832 от 29.12.201г., №584 от 30.03.2019г.), «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»](http://sterlitamakadm.ru/city/zhkh/formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy/2019-god/dokumenty/post_1567_26-07-2019.pdf) |  |  | |  | | 26.07.2019 | |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_

Объем средств, предоставленных в 2018-2024 годах, ГО город Стерлитамак на выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2018-2024 годы» (из всех источников финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **Муниципального**  **образования РБ** | **Год** | **Объем средств, направленных**  **на благоустройство дворовых территорий**  **многоквартирных домов, тыс.руб.** | | | | **Объем средств, направленных**  **на благоустройства**  **общественных территориях, тыс. руб.** | | | **Итого, тыс.руб.** | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства жителей | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства жителей |
| ГО город Стерлитамак ( на общую сумму  77 291,444 тыс. рублей) | 2018 | 23 645,357 | 4 655,175 | 165,375 | 1489,501 | 39 019,276 | 7 681,912 | 634,848 | 62 664,633 | 12 337,087 | 800,223 | 1489,501 |
| ГО город Стерлитамак (на общую сумму  129 402,586 тыс. рублей) | 2019 | - | - | - | - | 120 473,808 | 2 458,649 | 6 470,129 | 120 473,808 | 2 458,649 | 6 470,129 | - |
| ГО город Стерлитамак (на общую сумму  120 722,421 тыс. рублей) | 2020 | - | - | - | - | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | - |
| ГО город Стерлитамак (на общую сумму  120 722,421 тыс. рублей) | 2021 | - | - | - | - | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | - |
| ГО город Стерлитамак (на общую сумму  120 722,421 тыс. рублей) | 2022 | - | - | - | - | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | - |
| ГО город Стерлитамак (на общую сумму  120 722,421 тыс. рублей) | 2023 | - | - | - | - | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | - |
| ГО город Стерлитамак (на общую сумму  120 722,421 тыс. рублей) | 2024 | - | - | - | - | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | 112 392,600 | 2 293,700 | 6 036,121 | - |
| ГО город Стерлитамак (на общую сумму  810 306,135 тыс. рублей) | 2018-2024 | 23 645,357 | 4 655,175 | 165,375 | 1489,501 | 721 456,084 | 21 609,061 | 37 285,582 | 745 101,441 | 26 264,236 | 37 450,957 | 1489,501 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация по дворовым территориям многоквартирных домов, включенных в программу по городскому

округу город Стерлитамак Республики Башкортостан, благоустраиваемых в рамках минимального перечня работ\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству\* | Годы  2018 | Площадь ремонтируемых дворовых территорий, кв. м. | Количество жителей, чел. | Виды работ | Финансирование, руб. | | | |
| Всего | Средства РФ | Средства РБ | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | пр.Октября, 14 | 2018 г. | 916,2 | 418 | ремонт сущ.а/п ; установка урн; установка скамеек; замена бордюров. | 842 522,72 | 668 738,76 | 131 657,82 | 42 126,14 |
|  | пр.Октября, 23 | 2018 г. | 691,7 | 524 | ремонт сущ.а/п ; замена бордюров ; ремонт тротуаров; установка скамеек ; установка урн; ремонт колодца. | 559 292,76 | 443 929,59 | 87 398,54 | 27 964,63 |
|  | ул.Артёма, 15 | 2018 г. | 2076 | 140 | ремонт сущ.а/п; замена бордюров; ремонт тротуаров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 1 409 770,96 | 1 118 982,89 | 220 299,53 | 70 488,54 |
|  | ул.Артёма, 17 | 2018 г. | 1 977 | 280 | ремонт сущ.а/п; замена бордюр; ремонт тротуаров; установка скамеек; установка урн. | 1 395 927,64 | 1 107 994,96 | 218 136,29 | 69 796,39 |
|  | ул. Голикова, 26 | 2018 г. | 729 | 210 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 376 717,32 | 299 013,27 | 58 868,18 | 18 835,87 |
|  | пр.Ленина, 44 | 2018 г. | 1481 | 180 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров | 1 035 252,48 | 821 714,90 | 161 774,96 | 51 762,62 |
|  | ул.Суворова, 16 | 2018 г. | 495 | 360 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров. | 451 512,94 | 358 381,09 | 70 556,21 | 22 575,64 |
|  | ул.Дружбы, 27 | 2018 г. | 854 | 168 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца; установка урн. | 217 981,07 | 173 018,94 | 34 063,08 | 10 899,05 |
|  | ул.Голикова, 28 | 2018 г. | 923 | 163 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров ; замена бордюров; ремонт колодца. | 424 386,00 | 336 849,52 | 66 317,18 | 21 219,30 |
|  | ул.Дружбы, 25 | 2018 г. | 648 | 312 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца; установка урн. | 351 670,29 | 279 132,60 | 54 954,18 | 17 583,51 |
|  | ул. Карла Маркса, 98 | 2018 г. | 643,9 | 160 | ремонт сущ.а/п; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 611 395,37 | 485 285,17 | 95 540,43 | 30 569,77 |
|  | ул.Дружбы,41 | 2018 г. | 546,4 | 168 | ремонт сущ.а/п; замена бордюров; ремонт тротуаров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 520 056,33 | 412 786,30 | 81 267,22 | 26 002,81 |
|  | ул.Коммунистическая,44 | 2018 г. | 2 176,6 | 154 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца. | 1 189 658,09 | 944 271,86 | 185 903,33 | 59 482,90 |
|  | ул.Коммунистическая,48 | 2018 г. | 956,7 | 1618 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца. | 672 536,20 | 533 814,73 | 105 094,67 | 33 626,80 |
|  | ул.Коммунистическая,58 | 2018 г. | 1 204,2 | 250 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 861 077,99 | 683 466,71 | 134 557,38 | 43 053,90 |
|  | ул.Кочетова,24 | 2018 г. | 1 123,9 | 184 | ремонт сущ.а/п ; замена бордюров; ремонт колодца ; установка скамеек; установка урн. | 1033 460,46 | 820 292,52 | 161 494,92 | 51 673,02 |
|  | ул.Кочетова,24 А | 2018 г. | 1 609,4 | 262 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 1 400 902,56 | 1 111 943,74 | 218 913,69 | 70 045,13 |
|  | ул.Кочетова,24 Б | 2018 г. | 1 235,8 | 203 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 947 125,63 | 751 765,64 | 148 003,71 | 47 356,28 |
|  | ул.Кочетова,24 В | 2018 г. | 886,2 | 163 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 776 826,88 | 616 593,77 | 121 391,77 | 38 841,34 |
|  | ул.Кочетова,24 Г | 2018 г. | 767,9 | 210 | ремонт сущ.а/п; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 809 262,64 | 642 339,11 | 126 460,40 | 40 463,13 |
|  | ул.Кочетова,24 Д | 2018 г. | 696,2 | 360 | ремонт сущ.а/п; ремонт колодца. | 591 088,63 | 469 167,03 | 92 367,17 | 29 554,43 |
|  | ул.Кочетова,24 Е | 2018 г. | 817 | 360 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца. | 637 532,09 | 506 030,77 | 99 624,71 | 31 876,61 |
|  | ул. Худайбердина, 134 | 2018 г. | 1242,1 | 398 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров. | 738 779,41 | 586 394,20 | 115 446,24 | 36 938,97 |
|  | ул. Худайбердина, 136 | 2018 г. | 914 | 203 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров ; замена бордюров; ремонт колодца. | 631 357,19 | 501 129,56 | 98 659,77 | 31 567,86 |
|  | ул.Суворова,22 | 2018 г. | 1 364,2 | 180 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 727 723,95 | 577 619,10 | 113 718,65 | 36 386,20 |
|  | ул.Тукаева,2 А | 2018 г. | 1 154 | 293 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца. | 739 907,73 | 587 289,78 | 115 622,56 | 36 995,39 |
|  | ул.Тукаева,5 | 2018 г. | 961 | 398 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; ремонт колодца. | 705 732,22 | 560 163,53 | 110 282,08 | 35 286,61 |
|  | ул.Тукаева,5 В | 2018 г. | 1 236 | 364 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 1 118 494,16 | 887 786,64 | 174 782,82 | 55 924,70 |
|  | ул.Худайбердина,52 | 2018 г. | 2 965 | 500 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца. | 2482 154,67 | 1970 170,09 | 387 876,84 | 124 107,74 |
|  | ул.Худайбердина,73 А | 2018 г. | 751,5 | 326 | ремонт сущ.а/п; замена бордюров; ремонт тротуаров; установка скамеек; установка урн. | 643 884,98 | 511 073,28 | 100 617,45 | 32 194,25 |
|  | ул.Худайбердина,133 | 2018 г. | 1770 | 694 | ремонт сущ.а/п ; ремонт тротуаров ; замена бордюров; ремонт колодца. | 989 652,17 | 785 520,39 | 154 649,17 | 49 482,61 |
|  | ул.Черняховского,5 | 2018 г. | 1 066 | 186 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек; установка урн. | 952 546,23 | 756 068,16 | 148 850,76 | 47 627,31 |
|  | ул.Черняховского,7 | 2018 г. | 1 353 | 212 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца. | 1 044 506,82 | 829 060,39 | 163 221,09 | 52 225,34 |
|  | ул.Дружбы, 43 | 2018 г. | 948 | 163 | ремонт сущ.а/п; замена бордюров; ремонт тротуаров. | 514 867,58 | 408 667,80 | 80 456,39 | 25 743,39 |
|  | ул.Коммунистическая,14 | 2018 г. | 1328,7 | 262 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров ; замена бордюров; ремонт колодца; установка скамеек ; установка урн. | 843 335,98 | 669 384,31 | 131 784,86 | 42 166,81 |
|  | ул.Одесская, 76 | 2018 г. | 615 | 160 | ремонт сущ.а/п; ремонт тротуаров; замена бордюров; ремонт колодца. | 541 134,59 | 429 516,82 | 84 561,04 | 27 056,73 |

\*Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора.

Средства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2018 году направлены на:

1. Проведение достоверности определения сметной стоимости, сметной документации на благоустройство дворовых территорий г. Стерлитамак и осуществление функций строительного контроля (технического надзора) при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 165 375 рублей.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Скамья

|  |  |
| --- | --- |
| Скамья со спинкой | D:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\НПА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 18-22\закрытие программы 2018 от 12.2018г\5df43d983c3e0da382cf8e5163d3016aa824597e.jpg |

1. Урна для мусора

|  |  |
| --- | --- |
| Урна |  |

1. Асфальтобетонное покрытие

|  |  |
| --- | --- |
| Асфальтобетонная смесь Б2 | Картинки по запросу тротуар |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Вид проводимых мероприятий (указать какой вид благоустройства) | | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Пешеходная зона по улице Худайбердина (от "Вечного огня"до ул.Элеваторная, северная и южная стороны) | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство асфальтобетонных тротуаров, велопарковок и велодорожек;  -ремонт существующего асфальтобетонного покрытия тротуаров,  -ремонт существующих асфальтобетонных проездов, тротуаров, гостевых автостоянок, остановок общественного транспорта;  -устройство уширения существующих тротуаров, гостевых автостоянок;  -установка бортовых камней бетонных;  -установка бортовых камней из гранитных камней;  -устройство карманов и площадок из клинкерной плитки;  -устройство модульного пластикового покрытия на спортивной и детской площадке;  -устройство тактильных дорожных указателей из тротуарной плитки желтого цвета;  -установка металлических изделий (велопарковок и приствольных решеток для защиты деревьев);  - установка емкостей металлических;  -установка торшера и световых камышей;  -установка фигур в виде оленей и улиток**;**  -установка спортивного комплекса и детской площадки;  -установка скамеек;  -посадка деревьев;  -посев луговых газонов;  -озеленение;  -устройство насыпных клумб и посадка цветов;  -снос и обрезка деревьев;  -выкорчевка пней;  -вывоз строительного мусора;  -разработка грунта, засыпка траншей и котлованов;  - установка декоративной гранитной сферы на подиуме;  - установка ограждения детской площадки;  - установка декоративного ограждения вокруг торшера;  - устройство спортивных тренажеров;  - устройство покрытий из мраморной крошки;  -установка композиций (книги и сферы);  -устройство освещения;  -завоз и подсыпка плодородного слоя земли, песка, щебня».  -технологическое подключению к сети уличного освещения АРТ-объектов | | 47 336,036 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2. | Пешеходная зона, расположенная по ул. Худайбердина в створе улиц Дистанционная – Вокзальная с северной стороны и Элеваторная – Вокзальная с южной стороны | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  - устройство ограждения. | |  |  |  |  |  |  | |
| 2. | Парк. РБ, г. Стерлитамак ул. Суворова, ул. Фестивальная, (парк культуры и отдыха "Содовик") | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -асфальтирование пешеходных дорожек, тротуаров;  -устройство бордюров;  -посадка деревьев;  -снос деревьев и корчевание пней;  -устройство видеонаблюдения;  - устройство системы охранного телевидения, система охранного телевидения;  -устройство входных групп;  - устройство ограждений;  - ремонт ограждений;  -устройство покрытий из чернозема, песка, щебня»;  -устройство клумб;  -установка ротонд;  -устройство детской спортивной игровой площадки возрастная группа 1-6 лет;  -устройство детской спортивной игровой площадки возрастная группа 7-14 лет;  - устройство физкультурной площадки;  - устройство спортивной площадки;  - устройство резинового покрытия на площадках;  - ремонт киосков;  - устройство вазонов;  - установка бюстов (Д.И. Менделеева и М.В. Ломоносова)  - устройство фонтана;  - устройство площадки отдыха со сценой;  -Исключить из строки 2., столбец «Вид проводимых мероприятий» таблицы «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы» слова:  -обрезка и омоложение деревьев;  -посадка цветников;  - устройство модульного навеса;  - устройство качелей с подсветкой;  - устройство фигур светящихся оленей;  - устройство скульптуры "Основатель Стерлитамака купец Савва Тетюшев";  - устройство скамейки с подсветкой;  - устройство качелей с подсветкой;  - устройство тренажеров; | |  | 129 402,586  тыс. рублей |  |  |  |  |  | |
| 2.1. | Пешеходная зона вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина, до ул. Садовой в г. Стерлитамак (1 этап) | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -устройство малых архитектурных форм;  -устройство МАФ "Самовар с чашей малый;  -устройство композиции "Первоклассник на глобусе";  - устройство бронзовой скульптурной композиции «Водопой»;  -устройство беседок;  -устройство тренажеров;  -устройство велопарковки;  -устройство защиты для деревьев;  -устройство элементов детской игровой площадки;  -установка урн;  -установка вазонов;  - установка скамеек;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство парковки;  -устройство бордюров;  -снос деревьев и корчевание пней;  -посадка кустарников;  -посадка деревьев;  -посадка цветников;  -устройство клумбы;  -устройство видеонаблюдения;  -устройство канализации;  - устройство велодорожки;  -устройство детской игровой площадки и площадки для занятия спортом (резиновая крошка по асфальтобетонному основанию);  -устройство площадки для отдыха;  -устройство покрытия плиткой травницей;  -устройство временной парковки автотранспорта;  -благоустройство площадки в районе родников;  -устройство спецгазона;  -устройство ограждений;  -облицовка гранитом;  -устройство подпорной стенки (временной);  -устройство покрытий из чернозема, песка, щебня»;  -устройство скамеек с подсветкой;  - устройство фигуры светящийся олень;  - устройство подвесных управляемых светильников с щитом управления. | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3. | Благоустройство парка за кинотеатром "Салават" | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров. | |  |  | 89420,29 тыс. рублей |  |  |  |  | |
| 3.1. | Пешеходная зона вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина, до ул. Садовой в г. Стерлитамак (2 этап) | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров. | |  |  |  |  |  |  | |
| 4. | Набережная р. Стерля от ул. Худайбердина до ул. 23 мая | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров.  -устройство детской игровой площадки и площадки для занятия спортом (резиновая крошка по асфальтобетонному основанию); | |  |  | 120 722, 421 тыс. рублей |  |  |  | |
| 4.1. | Парк им. Кирова | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2. | Парк «Здоровья» за стадионом Содовик | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.3. | Пешеходная зона «Старый город» (ул. Худайбердина с выходом на набережную  р. Ашкадар) | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.4. | Пешеходная зона по ул. Кирова, в границах улиц Курчатова и Ибрагимова | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 5. | Общественная территория выбранная по результатам рейтингового голосования | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров. | |  |  |  | 120 722, 421 тыс. рублей |  |  | |
| 6. | Общественная территория выбранная по результатам рейтингового голосования | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров. | |  |  |  |  | 120 722, 421 тыс. рублей |  | |
| 7. | Общественная территория выбранная по результатам рейтингового голосования | Городской  округ город Стерлитамак | -устройство освещения;  -установка урн;  - установка скамеек;  -обрезка и омоложение деревьев;  -асфальтирование пешеходных дорожек;  -устройство бордюров. | |  |  |  |  |  |  | 120 722, 421 тыс. рублей | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_

ПРИМЕРНЫЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на общественных территориях городского округа город Стерлитамак

I) на общественных территориях городского округа город Стерлитамак,

Благоустраиваемых в 2018 год

1) Скамья

|  |  |
| --- | --- |
| Скамья | IMG_3207 |

2) Емкость для мусора

|  |  |
| --- | --- |
| Урна |  |

3) Опора уличного освещения со светильником

|  |  |
| --- | --- |
| Опора уличного освещения со светильником | D:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\НПА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 18-22\закрытие программы 2018 от 12.2018г ГС\181_big.jpg |

4) Велопарковка

|  |  |
| --- | --- |
| Велопарковка |  |

5) Асфальтобетонное покрытие

|  |  |
| --- | --- |
| Асфальтобетонная смесь Б2 | Картинки по запросу тротуар |

6) Защита для дерьевьев

|  |  |
| --- | --- |
| Защита для дерьевьев |  |

7) Торшер

|  |  |
| --- | --- |
| Торшер |  |

8) Световые камыши

|  |  |
| --- | --- |
| Световые камыши | Айра |

9) Фигура оленя благородного

|  |  |
| --- | --- |
| Фигура оленя благородного |  |

10) Фигура оленихи

|  |  |
| --- | --- |
| Фигура оленихи |  |

11) Фигура в виде улитки

|  |  |
| --- | --- |
| Фигура в виде улитки |  |

12) Открытая книга

|  |  |
| --- | --- |
| Открытая книга |  |

13) Две книги в стопке

|  |  |
| --- | --- |
| Две книги в стопке |  |

14) Сферы

|  |  |
| --- | --- |
| Сферы |  |

15) Декоративная гранитная сфера на подиуме

|  |  |
| --- | --- |
| Декоративная гранитная сфера на подиуме | ШАр 2 копия |

16) Металлополимерные ограждения

|  |  |
| --- | --- |
| Металлополимерные  ограждения | C:\Users\yu.derevyankina\Desktop\Емлина УПТ\ОГРАЖДЕНИЯ\Старые формы\Решетка Дерево.JPG |

17) Тренажер

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер |  |

18) Спортивный комплекс и детская площадка

|  |  |
| --- | --- |
| Фигура в виде лягушки |  |
| Качели двойные | http://atrix16.ru/production/pr/532.jpeghttp://atrix16.ru/production/pr/534.jpeg |
| Детский игровой  комплекс | http://atrix16.ru/production/pr/704.jpeg |
| Фигура в виде гусеницы размеры не менее |  |
| Фигура в виде бульдозера  . | http://atrix16.ru/production/pr/153.jpeg |
| Тройной каскад турников | СО 5 |
| Брусья двойные для отжиманий | http://atrix16.ru/production/pr/678.jpeg |
| Комплекс спортивный | **СО 5** |
| Рукоходклассический двухуровневый | **СО 5** |
| Спортивный тренажер «Жим + Подтягивание» |  |
| Тренажер «Гребля» |  |

19) Ограждение

|  |  |
| --- | --- |
| Ограждение  металлическое | C:\Users\Admin\Desktop\переписка с подрядчиками Городская среда 2018г МАФ\промконструкция ограждение дет. пл общ. тер\9005_ograda.jpg |

ПРИМЕРНЫЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к

размещению на общественных территориях городского округа

город Стерлитамак на общественных территориях

городского округа город Стерлитамак, благоустраиваемых

в 2019 году

1) Устройство зон отдыха

|  |  |
| --- | --- |
| Скамейки, урны | скамья №1скамейка (2) IMG_3207  скамья 2урнаурна D:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\ГОРОДСКАЯ СРЕДА 2019\НПА\МП 2019-2014\внес. изм. 26.07.2019\Набережная р. Стерля-изображения\cn.pngD:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\ГОРОДСКАЯ СРЕДА 2019\НПА\МП 2019-2014\внес. изм. 26.07.2019\Набережная р. Стерля-изображения\тс.pngC:\Users\rombikov\Desktop\ulkon.ru\Каталог\Praga\praga12.jpgC:\Users\rombikov\Desktop\ulkon.ru\Каталог\Praga\IMG_9828 usb.jpgC:\Документы\Галерея\Скамейки новые\доработанные\IMG_0064b.jpg |

2) Уличное освещение

|  |  |
| --- | --- |
| Опора уличного освещения со светильником | опора освещенияD:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\НПА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 18-22\закрытие программы 2018 от 12.2018г ГС\181_big.jpg |

4) Входная группа

|  |  |
| --- | --- |
| Входная группа | вход в |

5) Благоустройство

|  |  |
| --- | --- |
| Устройство (ремонт) тротуаров и велодорожки | велодорожка |

6) Обустройство систем видеонаблюдения

|  |  |
| --- | --- |
| Системы видеонаблюдения |  |

7) Озеленение

|  |  |
| --- | --- |
| Озеленение |  |

8) Установка детских,спортивных и физкультурных площадок с безопасным резиновым покрытием и

|  |  |
| --- | --- |
| Детские, спортивные и физкультурные площадки | дет пл1-6  спорт плфизкульт |

9) Площадка с сценой

|  |  |
| --- | --- |
| Площадка с сценой | Площадка со сценой |

10) Ротонда и киоск

|  |  |
| --- | --- |
| Ротонда и киоск | img977img1005 |

11) Здание АБК и туалет

|  |  |
| --- | --- |
| Здание АБК и туалет "М" и "Ж", модуль охраны | АБКтуалетIMG_9522 |

12) Бюсты и фонтан

|  |  |
| --- | --- |
| Фонтан, бюсты Ломоносову М.В. и Менделееву Д.И. | фонтан  AiIg01HnQk8 vRYRffZ2kEw |

13) Часы и вазоны

|  |  |
| --- | --- |
| Часы на опоре и вазоны | часывазон |

14) Указатель и велопарковка

|  |  |
| --- | --- |
| Указатель чугунный и велопарковка | указатель чугунный велопарковка |

15) Композиции МАФ

|  |  |
| --- | --- |
| "Первоклассник на глобусе", "Самовар с чашей малый", Бронзовая скульптурная композиция «Водопой» | img129 D:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\ГОРОДСКАЯ СРЕДА 2019\НПА\МП 2019-2014\внес. изм. 27.07.2019\Набережная р. Стерля-изображения\WhatsApp Image 2019-12-19 at 20.01.27.jpegIMG_20190814_142553_resized_20190814_030407129 |

16) Ограждения

|  |  |
| --- | --- |
| Металлополимерные  ограждения, ограждение  металлическое, столбы | C:\Users\yu.derevyankina\Desktop\Емлина УПТ\ОГРАЖДЕНИЯ\Старые формы\Решетка Дерево.JPG |

17) Тротуарная плитка

|  |  |
| --- | --- |
| ЭКО травница |  |

18) Прочие

|  |  |
| --- | --- |
| Навес, качели с подсветкой, тренажеры | C:\Документы\Галерея\7lines\7lines.jpgD:\КИТАЙ\СВЕТОДИОДНАЯ МЕБЕЛЬ\ALLEN\^5671E520B51DF131AD876FDBEE2E620FAD0191D28F01742CFB^pimgpsh_fullsize_distr.jpgC:\Документы\Галерея\Скамейки новые\доработанные\IMG_0082b.jpg |

19) Освещение

|  |  |
| --- | --- |
| Подвесные управляемые светильники, светящиеся олени | C:\Документы\Галерея\НСП.jpg D:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\ГОРОДСКАЯ СРЕДА 2019\НПА\МП 2019-2014\внес. изм. 26.07.2019\Парк Сода Концепция-изображения\олени.png |

20) Скульптура "Савва Тетюшев"

|  |  |
| --- | --- |
| Скульптура | D:\ГОРОДСКАЯ СРЕДА НА 2018-2022\ГОРОДСКАЯ СРЕДА 2019\НПА\МП 2019-2014\внес. изм. 26.07.2019\Парк Сода Концепция-изображения\тютюш.png |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_

Схема расположения ограждения на пешеходной зоне

по ул. Худайбердина (ул. Элеваторная - Вокзальная)



Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак (без НДС)** | | | |
| № п/п | Наименование вида работ | ед.  изм | Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2018 года, коэффициент перевода в текущие цены 2018 года К=5,41) |
| **1** | **Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок (на 1 м2)** |  |  |
| 1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 с погрузкой и вывозом мусора | м2 | 844 |
| 1.2. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | м2 | 195 |
| 1.3. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 427 |
| **2** | **Замена бортовых камней (на п.м)** |  |  |
| 2.1. | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора | п.м | 141 |
| 2.2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | п.м | 11 |
| 2.3. | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | п.м | 168 |
| 2.4. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 (с материалом) | п.м | 546 |
| **3** | **Ремонт существующего асфальтового покрытия тротуаров (на 1 м2)** |  |  |
| 3.1. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | м2 | 379,97 |
| **4** | **Ремонт канализационных колодцев (1 шт.)** |  |  |
| 4.1. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | м2 | 260 |
| 4.2. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (с материалом) | 1 люк | 4782 |
| **5** | **Расширение проезжей части (на 1 м2)** |  |  |
| 5.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 и вывозом | м2 | 32 |
| 5.2. | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 308 |
| 5.3. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 427 |
| 5.4. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 346 |
| **6** | **Устройство бортовых камней (на 10 п.м)** |  |  |
| 6.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | п.м | 11 |
| 6.2. | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | п.м | 238 |
| 6.3. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 | п.м | 546 |
| **7** | **Устройство автомобильных парковок (на 1м2)** |  |  |
| 7.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | м2 | 32 |
| 7.2. | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м2 | 308 |
| 7.3. | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 903 |

Приложение №11

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству общественных территорий городского округа город Стерлитамак (без НДС)** | | | |
| № п/п | Наименование вида работ | ед.  изм | Стоимость за ед. изм. руб. (в ценах 2019 года, коэффициент перевода в текущие цены 2019 года К=5,68) |
| **1** | **Ремонт существующего асфальтового покрытия проезжей части и автомобильных парковок (на 1 м2)** |  |  |
| 1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 с погрузкой и вывозом мусора | м2 | 948 |
| 1.2. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | м2 | 387 |
| 1.3. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 477 |
| **2** | **Замена бортовых камней (на п.м)** |  |  |
| 2.1. | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании с погрузкой и вывозом мусора | п.м | 201 |
| 2.2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | м3 | 88 |
| 2.3. | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | п.м | 168 |
| 2.4. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 (с материалом) | п.м | 585 |
| **3** | **Ремонт существующего асфальтового покрытия тротуаров (на 1 м2)** |  |  |
| 3.1. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 269 |
| **4** | **Ремонт канализационных колодцев (1 шт.)** |  |  |
| 4.1. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | м2 | 147 |
| 4.2. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (с материалом) | 1 люк | 5023 |
| **5** | **Расширение проезжей части (на 1 м2)** |  |  |
| 5.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 и вывозом | м3 | 89 |
| 5.2. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м3 | 253 |
| 5.3. | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 631 |
| 5.4. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 373 |
| **6** | **Устройство бортовых камней (на 10 п.м)** |  |  |
| 6.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | м3 | 890 |
| 6.2. | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м3 | 168,8 |
| 6.3. | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.18 | п.м | 5850 |
| **7** | **Устройство автомобильных парковок (на 1м2)** |  |  |
| 7.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 с вывозом | м3 | 89 |
| 7.2. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | м3 | 253 |
| 7.3. | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 631 |