План мероприятий и работ 
по ООО «УК «Молодежное» на 2011 год согласно общих собраний, проведенных 21,25,27,31 января, 2,4,8,10 февраля. 
1. Устройство общедомовых двухтарифных коммерческих приборов учета эл. энергии по всем домам компании.

С 1. 03. по 1. 11. 2011 года.

2. Замена (поверка) по требованию МУП МКРВК с истечением срока гос. поверки общедомового водосчетчика ХВС пр. Октября 33 .

     С 18. 01. по 1. 03. 2011 года.

3. Восстановительные работе, монтаж похищенного и поврежденного электрооборудования подвала жилого дома № 10 ул. Сроителей.

     С 18. 01. по 1. 03. 2011 года.

4. Установка сигнализации в БИТП и подвалы домов № 6, 8, 10, 12 ул. Строителей, № 112, 118, 108, 114 ул. Артема.

     С 6. 02. по 18. 05. 2011 года.
5. Замер сопротивления (привлечение специализированной организации) домов № 6, 8 ул. Строителей и пр. Октября 33.

С 1. 03. по 04. 04. 2011 года. 

6. Ремонт и утепление деформационных швов дома № 118 ул. Артема, № 8 ул. Строителей.
С 04. 04. по 18. 05. 2011 года.

7. Ремонт и допуск коммерческого узла учета тепловой энергии жилого дома № 12 ул. Строителей.

     С 05. 04. по 16. 09. 2011 года
8. Ремонт мягкой кровли и фальш. кровли ж/ домов № 12 ул. Строителей, №. № 112, 118 ул. Артема.

С 05. 04. по 15. 05. 2011 года.

9. Установка аншлагов нумерации домов и подъездов домов № 108, 114, ул. Артема, № 10 ул. Строителей. 
С 05. 04. по 10. 06. 2011 года.
10. Устройство 28 цветочной клумбы, около подъездов и прилегающей территории.

С 23. 04. по 10. 06. 2011 года.

11. Ремонт и допуск в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии дома № 12 ул. Строителей.

С 23. 04. по 26. 08. 2011 года.

12. Профилактические работы по ремонту и замене вентилей и задвижек системы отопления, по итогам отопительного периода, всех домов управляющей организации.  

С 03. 05. по 3. 06. 2011 года.

13. Профилактические работы с автоматикой и насосным оборудованием БИТП, по итогам отопительного сезона. Перевод работы БИТП на летний режим работы.

С 03. 05. по 27. 05. 2011 года.

14. Перенос и устройство детской площадки дома № 10 ул. Строителей.

С 03. 05. по 16.06. 2011 года.

15. Поверка коммерческих приборов учета тепловой энергии и ГВС жилых домов № 33 пр. Октября и № 8 ул. Строителей.

С 23. 05. по 01.08. 2011 года.

16. Устройство мет. направляющих заездов для колясок, поручни домов 118 ул. Артема, № 33 пр. Октября, № 8 ул. Строителей.
С 23. 05. по 01. 08. 2011 года. 

17. Промывка и опрессовка системы отопления и БИТП всех домов управляющей организации.

С 14. 06. по 12. 08. 2011 года.

18. Устройство парковочных мест (с переносом бордюров и укладки асфальта) дома № 8 ул. Строителей и № 112 ул. Артема.
С 14. 06 по 12. 08. 2011 года.

19. Обучение и аттестация ответственного и обслуживающего персонала.

С 04. 07. по 30. 09. 2011 года.

20. Устройство дополнительного циркуляционного насоса Б./Секции № 1 на системе отопления дом 118 ул. Артема.

          С 04. 07. по 30. 09. 2011 года.

21. Поверка манометров.

С 18. 07. по 29. 08. 2011 года.

22. Приобретение и установка дополнительные элементов детской площадки дома № 6 ул. Строителей.
С 18. 07. по 29. 08. 2011 года.

23. Промывка теплообменников системы отопления и ГВС хим. раствором домов 6, 8 и 12 ул. Строителей, домов 112 и 118 ул. Артема. 

С 12. 08. по 29. 08. 2011 года.

24. Комплектация резервного оборудования системы отопления и ГВС, приобретений запасных частей БИТП.

С 15. 08. по 16. 09. 2011 года. 

25. Подготовка и ремонт тамбурных дверей, остекление подъездов домов управляющей компании.

С 01. 09. по 17. 10. 2011 года.

26. Подготовка дверных доводчиков к зимнему сезону, установка пружин на вторую тамбурную дверью.

С 03. 10. по 17. 10. 2011 года.

27. Ремонт подъездов, - ул.Строителей 1, 2 подъезды.

С 03. 10. по 30. 12. 2011 года.

28. Устройство на пред подъездных ступеньках и крылец ковриков и деревянных настилов.

Председатель 
ТСЖ «Молодежное» ____________ А. Л. Лукин
