## Slide 1
Усманов Ильдар Маратович
Начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Отчет о реализации мероприятий и достижению результатов регионального проекта «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан Уфимской агломерации, Стерлитамакской агломерации

## Slide 2
2
Мероприятия
Наименование мероприятия | План 2019 г. | Факт 10 мес. 2019 г. | Примечание
1. Ремонт дорожного полотна, км | 18,944 | 20,265 | выполнено
2. Установка светофорных объектов, шт | 28 | 28 | выполнено
3. Установка дорожных знаков, шт | 248 | 248 | выполнено
4. Установка пешеходных ограждений, п.м. | 200 | 200 | выполнено
5. Установка барьерных ограждений, п.м. | 453 | 453 | выполнено
6. Ремонт подземного пешеходного перехода, шт | 1 | 1 | выполнено
7. Установка камер фотовидеофиксации, шт. | 3 | 3 | Исключены из проекта

## Slide 3
3
Целевой показатель
Наименование целевого показателя | Факт 2018 г. | План 2019 г. | Факт 11 мес. 2019 г. | Отколонение (план/факт)
1.Доля протяженности дорожной сети городского округа город Стерлитамак РБ, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | 38,3% | 47,1% | 47,7% | +1,01%

## Slide 4
4
Реализация мероприятий
До
После

## Slide 5
4
Реализация мероприятий
До
После

## Slide 6
4
Реализация мероприятий
До
После