## Slide 1
Федеральный проект «Формирование современной городской среды»
на 2019 год
1
Наименование национального/ регионального проекта | Название целевого показателя | факт 2018г. | факт 9 мес.2019г. | факт 10 мес.2019г. | факт 11 мес.2019г | ожид. 2019г. | план 2019г. | Откло-нение (план/ожид.) | Примечание (предложения по устранению рисков недостижения) | Ответственные исполнители
Формирование комфортной городской среды | 1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой "Формирование современной городской среды ГО г.Стерлитамак РБ" |  | в стадии реализации 2 ед. | в стадии реализации 2 ед. | в стадии реализации 2 ед. | 2 ед. | 2 ед. | 0 | - | Ермолаев А.П.- заместитель главы администрации Шахтарин К.В. начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
 | 2.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории ГО г.Стерлиамак РБ | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% 14.11.2019 | 6,0% | 6,0% | 0 | - | 
В рамках МП "Формирование современной городской среды", запланировано проведение работ по благоустройству 2х общественных территорий:

## Slide 2: Федеральный проект «Формирование современной городской среды» на 2019 год
Благоустройство парка перед ДК «Содовик»
2

## Slide 3: Федеральный проект «Формирование современной городской среды» на 2019 год
3
Благоустройство пешеходной зоны вдоль р. Стерля от ул. Худайбердина до ул. Садовой

## Slide 4
Федеральный проект «Формирование современной городской среды»
на 2019 год
4
Год проведения работ | Кол-во общественных территорий | Финансирование, руб.
 |  | Всего
2019г. (план) | 2 | 129 403 680
Факт 10 месяцев 2019г. | 2 | 30 306 419,15
Факт 11 месяцев 2019г. | 2 | 79 295 210,11

## Slide 5
Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2019 год («Башкирские дворики»)
5
Год проведения работ | Количество МКД | Благоустраиваемая площадь МКД, м2 | Финансирование, руб.
2019г. (план) | 40 | 26 975,00 | 126 821 150
Факт 9 мес. 2019г. | 5 | 11 878,27 | 22 902 279,45
Факт 10 мес. 2019г. | 39 | 25 451,00 | 63 465 798,57
Факт 11 мес. 2019г. | 39 | 25 451,00 | 105 116 123,28

## Slide 6: О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГ ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !