|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫСТEРЛЕТАМАKkалаhыKалаокругыХАКИМИӘТЕ 453100, Стeрлетамаk, Октябрь проспекты, 32 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ **городского округа**  **город СТЕРЛИТАМАК**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KАРАР « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 й. | №\_\_\_\_ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 года №88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в течении 7 дней после его подписания и размещению на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети «Интернет».

3. МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» разместить информацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства.

Глава администрации В.И. Куликов

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Проекта постановления администрации городского округа**

**город Стерлитамак**

**Название проекта:** Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

**Проект представляет:** Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак

**ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия и инициалы | Место работы, должность | Подпись и дата согласования | Дата поступления проекта на согласование | Примечание |
| Пантелеев А.Л. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак Р.Б. |  |  |  |
| Зиганшина Г.Р. | И.о.заместителя главы администрации - начальник финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак РБ |  |  |  |
| Ермолаев А.П. | Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства городского округа город. Стерлитамак Р.Б. |  |  |  |
| Гарифуллин И.Р. | Начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Р.Б. |  |  |  |

Управляющий делами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р.Мушарапов (подпись, дата согласования) (дата поступления проекта на согласование)

Начальник юридического

отдела администрации городского

округа город Стерлитамак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Пикалова

(подпись, дата согласования) (дата поступления проекта на согласование)

ФИО: Алсынбаев З.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер телефона: 8 (3473)25-55-70

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

г. Стерлитамак- 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (далее МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак») |
| Участники Программы | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;  граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;  подрядные организации. |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан(далее – муниципального образования);  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - совершенствования уровня и организация благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовых территорий МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования. |
| Задачи Программы | - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и  показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров;  - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Срок реализации  Программы | 2018- 2022 гг. |
| Финансирование | В прогнозируемый общий объем финансирования составляет 427112,620 тыс. рублей, в том числе:  - федеральный бюджет: 327003,290 тыс. рублей;  - бюджет Республики Башкортостан: 66976,580тыс. рублей;  - средства населения: 13132,750 тыс. рублей;  Местный бюджет: 20000,000 тыс. рублей.  Объемы финансирования местного бюджета в дальнейшем могут уточняться |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 12,3 %;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 134 дворовых территорий МКД;  - 134 комплекта проектно–сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - общая площадь асфальтового покрытия дворовых территорий МКД составляет 1380 070 кв. м, из них будет отремонтировано 132 660 кв. м (9,6 %);  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 28 274 человек;  - будет обеспечено комплексное благоустройства не менее 5 территорий общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составляет 100%. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 1315 многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью дворовых территорий 1380 тыс. кв. м.

В настоящее время количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами (далее - МАФ)) составляет 353МКД, с площадью дворовых территорий 394,680 тыс. кв. м.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (с учетом ремонта 98 дворовых территорий в 2017 году), составляет 36,52 процентов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия. Внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, продиктована на сегодняшний день потребностью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В целях повышения комфортного проживания населения в муниципальном образовании с 2011г. – по 2013г. был реализован комплекс мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». Мероприятия подпрограммы позволили изменить внешний облик муниципального образования. С 2011 года проведено частичное благоустройство 353 дворовых территорий, а именно:

- обустроены стоянки автотранспортных средств;

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

- установлены детские и спортивные площадки.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают требованиям действующего законодательства.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров.

В муниципальном образовании 8 общественных территорий, общей площадью 350000 кв. м, которые на сегодняшний день нуждаются в ремонте.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить комфортные условия отдыха и жизни жителей.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние людей, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования.

При возникновении вышеуказанных рисков Программа подлежит корректировке.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- благоустройство территорий;

- обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Цели реализации Программы отражены в паспорте Программы.

Основной целью является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Для достижения этой цели необходимо выполнить мероприятия по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в минимальный перечень видов работ, а также по ремонту и благоустройству общественных территорий, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169.

Под благоустройством дворовых территорий МКД и общественных территорий понимается совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической и эстетичной городской среды.

Данные мероприятия включают в себя следующее:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора и общественной территории разрабатывается дизайн-проект.

Все мероприятия планируются с учетом максимально комфортных условий для жизнедеятельности инвалидов.

Задачами Программы являются:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы годы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия;

- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении №1 к Программе.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется достижение следующих показателей:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 12,3 %;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 134 дворовых территорий;

- 134 комплектов проектно–сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;

- общая площадь благоустроенного асфальтового покрытия дворовых территорий МКД составит 1380 070 кв. м, из них будет отремонтировано 132 660 кв. м (9,6 %);

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 28 274 человек;

- будет обеспечено комплексное благоустройства не менее 5 территорий общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального образования;

- улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100 %(приложение №2 к настоящей Программе).

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 427112,620 тыс. рублей, в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета - 327003,290 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 66976,580тыс. рублей;

- населения - 13132,750 тыс. рублей;

- местного бюджета 20000,000 тыс. рублей.

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий, составляет - 287485,995 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета - 218002,195 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 44651,050 тыс. рублей;

- средства населения - 13132,750 тыс. рублей,

- средства местного бюджета - 11700,000 тыс. рублей.

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий, составляет 139626,620 тыс. рублей, в том числе средства

- федерального бюджета 109001,095 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан 22325,525 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 8300,000 тыс. рублей.

Денежные средства местного бюджета в целом составляют 20000,000 тыс. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержатся в приложениях № 4, 5 к настоящей Программе.

1. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №2.

1. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы без выделения этапов. План реализации Программы представлен в приложении №3.

1. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых и общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

- минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн проект.

Визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовых территориях, в рамках реализации Программы, представлены в Приложении №6.

Визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на общественных территориях в рамках реализации Программы представлены в Приложении №8.

1. Условия о форме и доле участия собственников помещений в МКД,

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах

дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального перечня работ

* 1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, а также порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального перечня работ.
  2. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД, предусмотренных Программой.
  3. В реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках минимального перечней работ по благоустройству предусмотрена финансовая форма участия заинтересованных лиц.
  4. Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД.
  5. Решение о форме и доле участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды собственниками помещений в МКД виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.
  6. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.
  7. На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив осуществляет начисление по статье «Софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах. Поступившие денежные средства аккумулируются на расчетных счетах в управляющей организации, товариществе собственников жилья, жилищно-строительном кооперативе затем в полном объеме перечисляются на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак».

В случае, если в реализации программы принимают участие МКД, где собственниками в качестве способа управления выбрано непосредственное управления МКД, представители заинтересованных лиц, действующие на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в МКД, организуют сбор наличных денежных средств с заинтересованных лиц с последующим их перечислением на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом счете МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак».

* 1. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.
  2. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

8.10.Со стороны МКУ "ОЖКХ г.Стерлитамак" ответственным за бухгалтерское обслуживание является главный бухгалтер - ведет учет поступивших денежных средств, хранит ведомости сбора денежных средств в соответствии с правами бухгалтерского учета, согласно заключенного договора №15 от 11.07.16г. (с изменениями от 23.03.17г.)

8.11.Ежемесячное опубликование на сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан поступивших средств в разрезе многоквартирных домов дворовых территорий, которые подлежат благоустройству, а также направление сведений в общественную комиссию в адрес комиссии осуществляется исполнителем Программы по данным предоставленным главным бухгалтером.

8.12.После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ в соответствии с проектно - сметной документацией.

8.13. Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на основании и в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан: Постановления: №1921 от14.09.2017, №2051 от 15.09.2017, №2052 от 15.09.2017 и №2053 от 15.09.2017 г.

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак».

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

-предварительный и квалификационный отбор предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет предложения, прошедшие предварительный и квалификационный отбор, для рассмотрения и оценки общественной комиссии созданной постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

- прием предложений на участие в отборе общественных территорий, подлежащей благоустройству;

- представляет предложения на участие в отборе общественных территорий, для рассмотрения и оценки общественной комиссии созданной постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Перечень дворовых территории МКД, подлежащих благоустройству (приложение №5) утверждается в рамках настоящей Программы, после проведения отбора в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от \_\_\_\_\_\_2017 года № \_\_.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение № 7) утверждается в рамках настоящей Программы, после проведения отбора многоквартирных домов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от \_\_\_\_\_\_2017 года № \_\_).

Обсуждение и утверждение дизайн- проектов осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн- проекта благоустройства общественных территорий городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от \_\_\_\_\_\_2017 года № \_\_.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и

критерии оценки выполнения Программы

Прогнозируемые итоговые результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования.

В результате реализации Программы ожидается создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по показателям, указанным в паспорте программы и приложении №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы»

В результате реализации Программы ожидается улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города, совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 годы |
| 1. | Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД | % | 12,3 |
| 2. | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние | Ед. | 134 |
| 3. | Доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия | % | 12,3 |
| 4. | Доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования | % | 26 |
| 5. | Количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД | чел | 28 274 |
| 6. | Уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет | % | 100 |
| 7. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка  проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 134 локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» |  |  | Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 491373,000 кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | | | | | |
| * 1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | | 2018 | 2022 | 740 урн и скамеек | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 4 проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | | | | | | |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно–сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 5 локально – сметных расчета | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.2 Мероприятия:  проведение ремонта и комплексного обустройства общественных территорий | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ, снос деревьев, посадка травы, благоустройство территории, установка ограждения. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | |
| 5.1 Мероприятия: | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | Площадь благоустроенной общественной территории 30га, доля площади благоустроенной общественной территории 26 % | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественной территории | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественной территории | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории | | МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» | 2018 | 2022 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

План реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» |  |  | 17.08.2017г. |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице  МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» |  |  |  | 31.12.2017г. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

Объем средств предоставленных в 2018-2022 годах ГО город Стерлитамак на выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (из всех источников финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **Муниципального**  **образования РБ** | **Объем средств, направленных**  **на благоустройство дворовых территорий**  **многоквартирных домов, тыс.руб.** | | | | **Объем средств, направленных**  **на благоустройства**  **общественных территориях** | | | **Итого, тыс.руб.** | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства жителей | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства жителей |
| ГО город Стерлитамак ( на общую сумму 427112,620 рублей) | 218002,195 | 44651,050 | 11700,000 | 13132,750 | 109001,095 | 22325,525 | 8300,000 | 327993,290 | 66976,580 | 20000,000 | 13132,750 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

Информация по дворовым территориям многоквартирных домов

включенных в программу 2018-2022 годы по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта с численностью населения свыше 1000 человек | Адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству\* | Годы  2018-2022гг | Площадь дворовых территорий, кв. м. | Количество жителей, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Бородина, 5 | **2018 г.** | 945 | 418 |
| 2 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Бородина, 7 | 2018 г. | 870 | 524 |
| 3 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Бородина, 9 | 2018 г. | 200 | 140 |
| 4 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Гражданская, 41 | 2018 г. | 2329 | 280 |
| 5 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Коммунистическая, 44 | 2018 г. | 6978 | 1416 |
| 6 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Коммунистическая, 48 | 2018 г. | 7600 | 1423 |
| 7 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Коммунистическая, 58 | 2018 г. | 680 | 320 |
| 8 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Кочетова, 24 | 2018 г. | 475 | 160 |
| 9 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Кочетова, 24 "А" | 2018 г. | 400 | 168 |
| 10 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Кочетова, 24 "Б" | 2018 г. | 300 | 154 |
| 11 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Кочетова, 24 "В" | 2018 г. | 2460 | 1618 |
| 12 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Кочетова, 24 "Г" | 2018 г. | 1840 | 250 |
| 13 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Кочетова, 24 "Д" | 2018 г. | 420 | 184 |
| 14 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Кочетова, 24 "Е" | 2018 г. | 1180 | 262 |
| 15 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Макаренко, 2 "А" | 2018 г. | 1602 | 163 |
| 16 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Макаренко, 2 "Б" | 2018 г. | 834 | 210 |
| 17 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Тукаева, 11 | 2018 г. | 1125 | 360 |
| 18 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Тукаева, 13 | 2018 г. | 1100 | 360 |
| 19 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Тукаева, 15 | 2018 г. | 900 | 240 |
| 20 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Тукаева, 2 "А" | 2018 г. | 605 | 240 |
| 21 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Фестивальная, 3 | 2018 г. | 1224 | 180 |
| 22 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Фестивальная, 5 | 2018 г. | 1118 | 293 |
| 23 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, 133 | 2018 г. | 1579 | 398 |
| 24 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, 52 | 2018 г. | 900 | 364 |
| 25 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Черняховского, 5 | 2018 г. | 970 | 320 |
| 26 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Черняховского, 7 | 2018 г. | 1779 | 500 |
| 27 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.25 «А» | **2019 г.** | 1376 | 1645 |
| 28 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.25 «Б» | 2019 г. | 860 | 285 |
| 29 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.25 «В» | 2019 г. | 3538 | 360 |
| 30 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.25 «Д» | 2019 г. | 619 | 204 |
| 31 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.25 «Е» | 2019 г. | 875 | 312 |
| 32 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.25 «Ж» | 2019 г. | 3500 | 740 |
| 33 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.27 | 2019 г. | 1222 | 360 |
| 34 | ГО г. Стерлитамак |  | ул. Нагуманова, д.27 «В» | 2019 г. | 7400 | 1080 |
| 35 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Вокзальная, д.26 | 2019 г. | 3200 | 894 |
| 36 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Вокзальная, д.28 | 2019 г. | 610 | 182 |
| 37 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Вокзальная, д.30 | 2019 г. | 2402 | 612 |
| 38 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Вокзальная, д.30 «А» | 2019 г. | 2871 | 1000 |
| 39 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Вокзальная, д.32 | 2019 г. | 1299 | 140 |
| 40 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Вокзальная, д.34 | 2019 г. | 1922 | 162 |
| 41 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Вокзальная, д.38 | 2019 г. | 2928 | 460 |
| 42 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Стадионная, д.21 | 2019 г. | 3595 | 670 |
| 43 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Стадионная, д.23 | 2019 г. | 1776 | 516 |
| 44 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Стадионная, д.25 | 2019 г. | 1640 | 626 |
| 45 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 200 | 2019 г. | 1405 | 194 |
| 46 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 202 | 2019 г. | 884 | 186 |
| 47 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 204 | 2019 г. | 3152 | 212 |
| 48 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 204 «А» | 2019 г. | 1381 | 315 |
| 49 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 206 | 2019 г. | 3132 | 740 |
| 50 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 210 | 2019 г. | 5907 | 830 |
| 51 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 212 | 2019 г. | 819 | 162 |
| 52 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 214 | 2019 г. | 1955 | 240 |
| 53 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Худайбердина, д. 218 «А» | 2019 г. | 1485 | 140 |
| 54 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Чехова, д.8 | 2019 г. | 1861 | 89 |
| 55 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Чехова, д.8 «А» | 2019 г. | 1270 | 320 |
| 56 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Одесская, д.32 | **2020 г.** | 3800 | 680 |
| 57 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Одесская, д.32 «А» | 2020 г. | 7400 | 1380 |
| 58 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Одесская, д.34 | 2020 г. | 3680 | 1080 |
| 59 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Одесская, д.34 «А» | 2020 г. | 10200 | 1812 |
| 60 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Одесская, д.76 | 2020 г. | 4800 | 1060 |
| 61 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Одесская, д.78 | 2020 г. | 2300 | 500 |
| 62 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Заводская, 25 | 2020 г. | 3800 | 1012 |
| 63 | ГО г. Стерлитамак |  | пр.Ленина, 45 | 2020 г. | 1120 | 260 |
| 64 | ГО г. Стерлитамак |  | пр.Ленина, 45 «А» | 2020 г. | 1600 | 360 |
| 65 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Локомотивная, д.5 | 2020 г. | 1200 | 340 |
| 66 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Локомотивная, д.9 «А» | 2020 г. | 780 | 182 |
| 67 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Локомотивная, д.11 | 2020 г. | 1320 | 365 |
| 68 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Локомотивная, д.13 | 2020 г. | 800 | 364 |
| 69 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Локомотивная, д.15 | 2020 г. | 1240 | 1120 |
| 70 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Локомотивная, д.15 «А» | 2020 г. | 2400 | 1000 |
| 71 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.94 | 2020 г. | 2300 | 1020 |
| 72 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.96 | 2020 г. | 2000 | 512 |
| 73 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.98 | 2020 г. | 4150 | 1250 |
| 74 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.100 | 2020 г. | 1400 | 512 |
| 75 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.102 | 2020 г. | 200 | 146 |
| 76 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.106 | 2020 г. | 6100 | 192 |
| 77 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.108 | 2020 г. | 650 | 192 |
| 78 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Гоголя, д.118 | 2020 г. | 1300 | 540 |
| 79 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 24 | 2020 г. | 4435 | 1000 |
| 80 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 26 | 2020 г. | 1800 | 900 |
| 81 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 28 | 2020 г. | 3600 | 1400 |
| 82 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 32 | **2021 г.** | 1780 | 180 |
| 83 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 34 | 2021 г. | 1720 | 168 |
| 84 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 36 | 2021 г. | 5400 | 560 |
| 85 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Трудовые резервы, 1 | 2021 г. | 1320 | 480 |
| 86 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Уфимская, 33 | 2021 г. | 1040 | 400 |
| 87 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Уфимская, 35 | 2021 г. | 3140 | 1300 |
| 88 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Трудовые резервы, 3 | 2021 г. | 2200 | 600 |
| 89 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Трудовые резервы, 5 | 2021 г. | 1200 | 360 |
| 90 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 31 | 2021 г. | 740 | 180 |
| 91 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 33 | 2021 г. | 824 | 142 |
| 92 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 36 | 2021 г. | 3720 | 740 |
| 93 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 34 | 2021 г. | 1424 | 210 |
| 94 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 34 А» | 2021 г. | 1732 | 340 |
| 95 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 32 | 2021 г. | 2460 | 780 |
| 96 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 30 | 2021 г. | 412 | 240 |
| 97 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 28 | 2021 г. | 2160 | 400 |
| 98 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 26 | 2021 г. | 1420 | 140 |
| 99 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Ломоносова, 24 | 2021 г. | 4700 | 600 |
| 100 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 25 | 2021 г. | 1400 | 280 |
| 101 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.В.Интернационалистов, 27 | 2021 г. | 2800 | 510 |
| 102 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Элеваторная, д.92 | 2021 г. | 8400 | 1800 |
| 103 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Элеваторная, д.94 | 2021 г. | 8300 | 1760 |
| 104 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Элеваторная, д.96 | 2021 г. | 6500 | 1740 |
| 105 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Элеваторная, д.100 | 2021 г. | 6400 | 1800 |
| 106 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Элеваторная, д.100 «А» | 2021 г. | 3700 | 900 |
| 107 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Элеваторная, д.102 | 2021 г. | 6700 | 1500 |
| 108 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Элеваторная, д.108 | 2021 г. | 4000 | 1200 |
| 109 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 2 | **2022 г.** | 680 | 360 |
| 110 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 2 «А» | 2022 г. | 4000 | 1200 |
| 111 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 2 «Б» | 2022 г. | 1920 | 600 |
| 112 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 4 | 2022 г. | 5000 | 400 |
| 113 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 6 | 2022 г. | 5200 | 1300 |
| 114 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 8 | 2022 г. | 2400 | 700 |
| 115 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 3 «А» | 2022 г. | 680 | 420 |
| 116 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 3 «Б» | 2022 г. | 2320 | 700 |
| 117 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 7 «А» | 2022 г. | 3840 | 900 |
| 118 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 9 | 2022 г. | 3840 | 900 |
| 119 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 11 | 2022 г. | 5300 | 1200 |
| 120 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 13 | 2022 г. | 4300 | 1200 |
| 121 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 35 | 2022 г. | 1740 | 410 |
| 122 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 37 | 2022 г. | 3700 | 820 |
| 123 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Механизации, 37 «А» | 2022 г. | 2830 | 1020 |
| 124 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Карла Либкнехта, д.4 | 2022 г. | 4300 | 1640 |
| 125 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Карла Либкнехта, д.4 «А» | 2022 г. | 1780 | 394 |
| 126 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Карла Либкнехта, д.4 «Б» | 2022 г. | 2730 | 840 |
| 127 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Карла Либкнехта, д.4 «В» | 2022 г. | 860 | 480 |
| 128 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Розы Люксембург, 3 | 2022 г. | 3400 | 1200 |
| 129 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Розы Люксембург, 5 | 2022 г. | 3100 | 680 |
| 130 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Нахимова, д.2 | 2022 г. | 3200 | 680 |
| 131 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Нахимова, д.2 «А» | 2022 г. | 2100 | 430 |
| 132 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Нахимова, д.2 «Б» | 2022 г. | 2300 | 570 |
| 133 | ГО г. Стерлитамак |  | ул.Революционная, д.5 «А» | 2022 г. | 900 | 360 |
| 134 | ГО г. Стерлитамак |  | пр.Ленина, д.12 | 2022 г. | 700 | 320 |
|  | ГО г. Стерлитамак | Всего: |  |  | 491373 | 122213 |

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Скамья

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скамья со спинкой «Отдых» | СК - 1 |  |

1. Урна для мусора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Урна лдя мусора «Цилиндр» | УД - 7 |  |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Вид проводимых мероприятий (указать какой вид благоустройства) | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 1. | Пешеходная зона по ул. Строителей (от пр.Октября до ул. Караная Муратова) | Городской округ город Стерлитамак | Устройство освещения, установка урн, установка скамеек, обрезка и омоложение деревьев, асфальтирование пешеходных дорожек, устройство бордюров | 80 000тыс. рублей | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Пешеходная зона по ул. Худайбердина (от "Вечного огня" до ул. Элеваторная, северная и южная стороны) | Городской округ город Стерлитамак | то же |  | | 40 000тыс. рублей | |  | |  | |  | |
| 3. | Набережная р.Стерля от ул.Худайбердина до ул.23 Мая | Городской округ город Стерлитамак | то же |  | |  | | 40 000тыс. рублей | |  | |  | |
| 4. | Пешеходная зона по ул.Худайбердина (от ул.Коммунистическая до ул.Дружбы) (южная сторона) | Городской округ город Стерлитамак | то же |  | |  | |  | | 40 000тыс. рублей | |  | |
| 5. | Набережная р.Ольховка в микрорайоне «Прибрежный» | Городской округ город Стерлитамак | то же |  | |  | |  | |  | | 40 000тыс. рублей | |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского округа

город Стерлитамак Республики

Башкортостан на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением

администрации городского округа

город Стерлитамак

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории городского округа город Стерлитамак

1) Скамейка парковая на металлических ножках с просечкой



2) Емкость для мусора



3) Опора уличного освещения со светильником



4) велопарковка

